Nhiệm vụ 1 - Phiếu chuẩn bị Sprint Review

| Bước | Việc cụ thể |
| --- | --- |
| 1. Mục tiêu và người tham gia | Mục tiêu: kiểm tra người dùng có tự kiểm tra số/link và hiểu cảnh báo không. Mời đủ 3 Stakeholders. |
| 2. Kiểm tra Increment | Done: PBI-01, PBI-02, PBI-03. Chưa Done: PBI-04 thiếu xóa lịch sử và lọc loại (DoD 1); PBI-05 chưa review chéo, chưa kiểm thử điện thoại (DoD 2, 3). |
| 3. User Journey và demo | Mở app → nhập số → xem cảnh báo/lý do → nhập link → xem cảnh báo/lý do → gửi báo cáo. Người demo: Thu An. |
| 4. Chuẩn bị kỹ thuật | Kiểm tra bản chạy, tài khoản thử và đường truyền. |
| 5. Câu hỏi mở | 1. Cảnh báo và lý do đã dễ hiểu chưa? Vì sao? 2. Bạn muốn cải thiện điều gì khi kiểm tra số/link? |
| 6. Chia thời gian | Theo lịch trình ở Nhiệm vụ 2. |

Nhiệm vụ 2 - Sửa lịch trình Sprint Review

| Thời gian | Hoạt động | Nhận xét và cách sửa |
| --- | --- | --- |
| 0–5' | PO nhắc Sprint Goal. | Phù hợp, giữ nguyên. |
| 5–20' | PO demo cả 5 PBI, nói PBI-05 đã hoàn thành. | Sai: PBI-04, PBI-05 chưa Done. Developers demo PBI-01 đến PBI-03; nêu rõ phần chưa đạt DoD. |
| 20–32' | Developers lần lượt báo cáo việc cá nhân. | Sai: Review không phải báo cáo cá nhân. Cả team và Stakeholders xem Increment, trao đổi và góp ý; PO ghi nhận. |
| 32–35' | Stakeholders góp ý cuối buổi; Scrum Master chọn việc làm ở Sprint sau. | Sai: góp ý cần xuyên suốt buổi; SM không quyết định backlog. PO ghi nhận và sắp xếp ưu tiên, SM điều phối. |

Nhiệm vụ 3 - Ghi nhận Feedback

| Mã | Góp ý | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| FB-01 | Anh Phúc: thêm hướng dẫn gọi ngân hàng khi đã chuyển tiền. | Ghi Product Backlog để PO xem xét cùng PBI-05; chưa hứa làm ngay. |
| FB-02 | Chị Vy: chia sẻ cảnh báo cho người thân. | PO đánh giá giá trị, ghi vào Product Backlog và sắp xếp ưu tiên; chưa hứa làm ở Sprint sau. |
| FB-03 | Cô Mai: link dài làm nút Kiểm tra bị đẩy khỏi màn hình điện thoại. | Developers tái hiện và kiểm tra lỗi; PO ghi backlog, xem xét ưu tiên; chưa hứa sửa ngay. |